文档合集：“麦田智囊”乡村教育Agent系统

基于项目原始材料，严格遵循软件工程全流程规范，输出6份标准化核心文档，可直接用于项目开发、参赛评审、落地推广与团队协作。

## 1. 需求与规划文档

文档版本：V1.0

生效日期：2026年04月

文档密级：内部公开

核心定位：明确项目需求边界、业务目标、验收标准与实施规划，是设计、开发、测试、验收的唯一基准文件

### 1.1 文档概述

#### 1.1.1 文档目的

本文档完整定义“麦田智囊”系统的业务需求、功能需求、非功能需求与项目实施规划，对齐项目所有相关方的认知，为项目全生命周期开发提供刚性约束与指导，规避需求变更风险，保障项目落地目标达成。

#### 1.1.2 项目核心定位

基于LangChain编排框架、自进化RAG知识库与多模态Multi-Agent架构打造的乡村教育普惠解决方案，核心定位为乡村教师专属AI教研搭档，实现教学经验数字化传承，缩小城乡教育鸿沟。

#### 1.1.3 术语与缩写定义

| 术语/缩写 | 完整定义 |
| --- | --- |
| Agent | 智能体，具备感知、规划、执行、记忆能力的自动化执行单元 |
| RAG | 检索增强生成，通过知识库检索约束大模型生成内容的技术方案 |
| LCEL | LangChain表达式语言，用于灵活编排智能体执行链路 |
| SRS | 需求规格说明书，本文档核心主体 |
| OCR | 光学字符识别，本文档特指手写教案文本提取能力 |
| ASR | 自动语音识别，本文档特指方言口音适配的语音转文本能力 |

### 1.2 项目背景与核心目标

#### 1.2.1 项目背景

当前乡村教育面临优质教学资源匮乏、老教师教学经验不可逆流失、年轻教师备课效率低、留守儿童课后辅导断层、基层教研成果难以沉淀等核心痛点，通用教育AI工具脱离乡村教学实际，无法适配乡村教师的使用习惯与业务场景，亟需一款专属、低门槛、高适配的乡村教育AI系统。

#### 1.2.2 核心业务目标

- 效率提升：将乡村教师单课备课时间缩短85%以上，教研纪要整理效率提升90%以上；

- 经验传承：实现乡村老教师手写教案数字化留存率100%，教学风格与经验可检索、可复用、可代际传递；

- 教学提质：课堂知识点学生接受度提升60%以上，留守儿童课后辅导覆盖率提升至95%以上；

- 普惠落地：打造零门槛、低成本、适配乡村网络与终端环境的AI工具，实现乡村教师扫码即用、无额外使用成本。

### 1.3 目标用户与业务痛点

#### 1.3.1 目标用户画像

| 用户层级 | 核心用户群体 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 核心服务人群 | 乡村小学在职教师（入职3年内年轻教师、执教20年以上资深老教师、教研负责人） | 降低备课成本、获取课堂支撑、传承/学习优质教学经验、沉淀教研成果 |
| 间接覆盖人群 | 乡村小学留守儿童、祖辈陪护者、外出务工家长 | 获取课后辅导资源、同步课堂内容、实现家校协同 |
| 潜在服务对象 | 区县教育局教研部门、乡村教育公益组织 | 区域教研资源统筹、优质教学成果推广、乡村教育公益落地 |

#### 1.3.2 核心业务痛点与需求映射

| 序号 | 精准场景痛点 | 对应核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年轻教师备一堂课需2-3小时，网上海量课件与乡村学生认知脱节，需反复修改，重难点抓不准、乡土化适配难 | 语音驱动的极速备课能力，自动生成贴合乡村认知的乡土化教案、逐字讲稿、分层习题与可视化素材 |
| 2 | 抽象知识点（如宇宙生命之谜、水循环）无直观可视化素材，只能照本宣科，乡村孩子理解难度大，课堂参与度低 | 抽象知识具象化引擎，自动匹配适配的科普短视频、3D模型、动画素材，一键嵌入教案，投屏即可使用 |
| 3 | 老教师数十年手写教案无电子备份，退休后手稿束之高阁，乡土化教学经验彻底流失，无法传递给年轻教师 | 手写教案数字化与自进化知识库能力，实现泛黄潦草手写体高精度识别、结构化拆解、向量化入库与教学风格自动学习 |
| 4 | 课堂上发现学生理解不到位，无法快速生成适配的当堂检测题，错过知识点最佳巩固时机 | 课堂实时伴教能力，3秒内响应语音指令，极速生成适配习题、经典易错题，适配课堂突发场景 |
| 5 | 留守儿童多由祖辈照顾，无学科辅导能力，外出务工家长无法远程指导，课后学习差距持续拉大 | 家校协同能力，教案与辅导素材一键转发至家长群，提供低门槛的课后辅导支撑 |
| 6 | 乡村教研活动无专业记录，手动整理纪要耗时费力，优质教学方法无法标准化沉淀与复用 | 教研纪要自动生成能力，录音一键转写并生成结构化教研报告，优质成果自动入库沉淀 |

### 1.4 需求规格说明

#### 1.4.1 功能需求规格

按核心业务模块划分，明确必选功能与验收标准：

- 极速备课Agent模块

- 必选功能：支持纯语音自然语言输入，自动完成意图识别与结构化指令提取；支持教师教学风格记忆自动召回；基于RAG知识库匹配课标与教材内容，生成完整备课包；备课包需包含乡土化重难点拆解、带课堂指引的逐字讲稿、分层练习题、配套可视化素材。

- 验收标准：10秒内完成完整备课包生成，内容严格贴合部编版教材课标，乡土化适配度≥90%，无超纲内容。

- 智慧传承Agent模块（核心亮点）

- 必选功能：支持手写教案图片上传，完成泛黄潦草手写体高精度OCR识别；支持手写文本自动结构化拆解，提取教学目标、重难点、板书设计、特色教学方法等核心模块；支持结构化内容向量化入库，可全量检索；支持后台静默提取教学风格标签，完成风格学习与沉淀。

- 验收标准：手写体识别准确率≥90%，结构化提取完整率100%，入库内容可精准检索，风格标签提取准确率≥95%。

- 课堂实时伴教Agent模块

- 必选功能：支持语音极速指令输入，3秒内完成响应；支持当堂检测题快速生成；支持经典易错题精准检索；支持极简执行链路，无冗余操作。

- 验收标准：响应时长≤3秒，习题内容贴合对应知识点与难度要求，无超纲内容，检索准确率100%。

- 具象化素材调用Agent模块

- 必选功能：与备课、伴教模块深度联动，自动匹配对应知识点的科普短视频、3D模型、动画素材；支持素材一键嵌入教案，课堂投屏可直接播放。

- 验收标准：知识点与素材匹配度≥95%，素材可正常播放，无版权风险。

- 教研纪要Agent模块

- 必选功能：支持录音上传与实时转写；自动生成结构化教研总结报告、核心共识清单、可落地教学改进建议；优质教研成果自动向量化入库。

- 验收标准：转写准确率≥95%，结构化内容完整率100%，入库内容可精准检索。

- 自进化RAG知识库模块

- 必选功能：支持部编版小学全年级教材标准化解析与入库；支持一键投喂、划线即入库、语音备注入库三种低门槛知识补充方式；采用向量检索+BM25关键词检索的混合检索策略；支持教师专属风格库与通用教材库物理隔离。

- 验收标准：知识点召回准确率≥95%，入库操作步骤≤3步，无跨用户记忆串扰问题。

#### 1.4.2 非功能需求规格

- 性能需求

- 备课功能响应时长≤10秒，课堂伴教功能响应时长≤3秒；

- 单实例支持并发用户数≥100，适配区县多校同时使用；

- 知识库检索响应时长≤500ms，OCR识别单张图片时长≤2秒。

- 安全需求

- 支持用户身份认证与权限分级控制，区分教师、教研负责人、管理员角色；

- 支持教学数据本地部署，数据不出校，保障用户隐私与数据安全；

- 支持敏感数据加密存储，操作日志全链路审计，可追溯；

- 强制约束大模型生成内容严格限定在入库教材与合规素材范围内，杜绝知识点胡编乱造。

- 兼容性需求

- Demo版：适配主流PC端浏览器（Chrome、Edge、Firefox），支持Windows、macOS系统；

- 落地版：适配微信小程序全版本，支持安卓、iOS系统主流手机终端，适配乡村地区低配置手机；

- 支持离线基础功能使用，适配乡村地区不稳定网络环境。

- 可用性需求

- 系统年可用率≥99.5%，故障恢复时间≤30分钟；

- 支持数据自动备份与手动备份，备份周期可配置；

- 界面操作零代码门槛，语音交互为主，核心功能操作步骤≤3步，适配乡村教师使用习惯。

- 可扩展性需求

- 支持多校分布式知识库部署，实现区域教研资源互联互通；

- 支持教师专属模型轻量化微调，可扩展教师数字分身功能；

- 支持新增学科、教材版本的快速入库与适配。

### 1.5 需求边界与约束

#### 1.5.1 需求边界

- 本文档覆盖范围：乡村小学语数英科全学科备课、课堂伴教、教案数字化传承、教研成果沉淀、课后辅导支撑全场景功能；

- 本文档不覆盖范围：K12初高中阶段教学场景、职业教育场景、城市学校教学场景、学科竞赛培训场景，不替代教师课堂授课主体职责，仅作为教研辅助工具。

#### 1.5.2 设计与实现约束

- 技术约束：核心编排框架必须采用LangChain，Demo版采用Python+Streamlit开发，落地版采用FastAPI+Uni-app微信小程序架构；

- 合规约束：所有教学素材必须符合教育部课标要求，无版权风险，严格遵守《未成年人网络保护条例》《数据安全法》；

- 成本约束：落地版必须支持开源模型本地化部署，零API调用成本，适配乡村学校有限预算；

- 工期约束：Demo版需在1个月内完成全功能开发与验证，落地版需在6个月内完成小程序上线与试点部署。

### 1.6 项目实施规划与里程碑

| 阶段 | 周期 | 核心里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：Demo开发与验证 | 第1-4周 | 完成全功能Demo开发，通过10组全场景测试，完成3位一线教师试用验证 | 可交互Web Demo、开源代码仓库、项目设计文档、测试报告 |
| 阶段二：功能迭代优化 | 第5-8周 | 基于试用反馈完成功能优化，提升OCR识别准确率、方言适配性，完善素材库 | 优化版Demo、用户使用手册、功能优化报告 |
| 阶段三：微信小程序落地 | 第9-16周 | 完成Uni-app小程序开发与上线，打通家校协同链路，实现扫码即用 | 微信小程序、后端接口文档、部署手册 |
| 阶段四：本地化部署与试点 | 第17-24周 | 完成开源模型本地部署，邀请10所乡村小学参与试点，完成功能适配优化 | 本地化部署包、试点运营报告、优化版系统 |
| 阶段五：规模化推广与迭代 | 第25周起 | 完成教师数字分身功能落地，搭建区县级教研资源共享平台，实现规模化推广 | 平台级系统、规模化落地报告、长期运营方案 |

### 1.7 需求变更管理

- 所有需求变更必须提交书面变更申请，明确变更内容、变更原因、对项目工期与成本的影响；

- 变更申请需经项目负责人、技术负责人、用户代表共同评审，评审通过后方可执行；

- 需求变更后需同步更新本文档及相关设计文档，保留完整变更记录，确保所有相关方同步最新需求；

- 核心功能与项目核心目标的变更需额外进行风险评估，避免偏离项目普惠定位。

### 1.8 风险评估与应对措施

| 风险类型 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | RAG知识点召回准确率不足，大模型生成内容超纲、出错 | 中 | 采用混合检索策略，强制约束大模型知识边界，增加内容校验环节，优化文本切分规则 |
| 技术风险 | 手写教案OCR识别准确率低，无法适配泛黄潦草手写体 | 中 | 增加图像预处理环节，开启手写体专项优化模式，增加文本纠错二次校验 |
| 落地风险 | 乡村教师不会操作，使用门槛过高 | 高 | 全程采用语音交互为主，简化操作步骤，核心功能一键触达，提供一对一使用培训 |
| 落地风险 | 乡村学校预算有限，无法承担API调用与服务器成本 | 高 | 采用开源模型本地化部署，零API调用成本，支持低成本单机部署，适配乡村学校现状 |
| 合规风险 | 教学素材版权问题、学生数据隐私安全问题 | 高 | 全部采用开源合规素材，支持数据本地部署不出校，严格遵守数据安全相关法律法规 |

## 2. 设计与架构文档

文档版本：V1.0

生效日期：2026年04月

文档密级：内部公开

核心定位：明确系统技术架构、模块设计、数据流转与技术方案，是开发编码的唯一技术依据

### 2.1 文档概述

#### 2.1.1 文档目的

本文档基于需求规格说明书，完整定义“麦田智囊”系统的技术架构、分层设计、模块拆分、核心技术方案、数据架构与接口规范，指导开发团队完成编码实现，保障系统技术方案的可落地性、可扩展性与可维护性。

#### 2.1.2 架构设计原则

- 严谨性优先：教育场景优先保障知识点准确性，通过RAG强制约束大模型生成边界，杜绝胡编乱造；

- 低门槛适配：架构设计贴合乡村教师使用习惯，优先采用语音交互、极简操作，降低使用门槛；

- 低成本可落地：优先采用开源技术栈，支持本地化部署，适配乡村学校有限预算；

- 高可扩展性：采用模块化、插件化设计，支持功能快速迭代与区域规模化推广；

- 数据安全合规：支持用户数据物理隔离与本地部署，保障教学数据与用户隐私安全。

### 2.2 总体架构设计

系统采用以LangChain为核心的四层全链路架构，构建具备感知-规划-执行-记忆全链路能力的多智能体系统，整体架构如下：

#### 2.2.1 架构总览

| 架构层级 | 核心职责 | 核心组件 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 多模态输入处理、原始信息清洗与结构化 | ASR语音识别（Whisper）、OCR手写体识别（PaddleOCR）、文本预处理模块 |
| 规划层 | 意图识别、任务拆解、精准路由分发 | LangChain Router意图路由器、指令预处理模块、Few-Shot示例校验模块 |
| 执行层 | 任务执行、工具调用、能力实现 | 五大核心Agent执行链、RAG检索引擎、Prompt模板引擎、多模态素材调用工具 |
| 记忆层 | 上下文连贯性保障、教师风格个性化适配 | 短期对话记忆、长期教师专属画像向量库、共享教研知识库 |

#### 2.2.2 核心技术栈选型

分两个阶段明确技术选型，保障Demo快速验证与落地规模化推广的平滑过渡：

| 模块 | Demo阶段技术选型 | 落地阶段技术迭代方案 |
| --- | --- | --- |
| 前端交互 | Streamlit | Uni-app 打包微信小程序 |
| 核心编排框架 | LangChain 0.2.x 稳定版（LCEL语法） | LangChain 0.2.x 稳定版，FastAPI封装核心逻辑 |
| 大模型层 | DeepSeek-V2 API / Kimi API | Ollama本地部署Qwen2-7B-Instruct，轻量化任务采用Qwen2-1.5B |
| RAG组件 | Chroma本地向量库 + BGE-Large-zh Embedding模型 | Milvus分布式向量库 + BGE-Large-zh Embedding模型 |
| 多模态组件 | Whisper API + PaddleOCR | 本地部署Whisper轻量化模型 + PaddleOCR手写体优化版 |
| 记忆组件 | LangChain本地JSON存储 / MongoDBChatMessageHistory | MongoDB分布式存储，教师专属向量库物理隔离 |

### 2.3 核心模块详细设计

系统核心能力基于5条独立的Agent执行链实现，各执行链通过LangChain Router统一调度，模块间低耦合、高内聚，支持独立迭代优化。

#### 2.3.1 极速备课Agent链

- 模块定位：语音驱动的全流程备课引擎，核心解决乡村教师备课低效痛点

- 执行链路（LCEL编排）：

Plain Text 语音输入 → ASR转文本 → 指令预处理 → 意图路由 → 教师风格记忆召回 → RAG教材知识库检索 → Prompt模板注入 → 大模型生成 → 结构化备课包输出

- 核心子模块设计：

- 指令预处理子模块：将口语化语音指令清洗为标准化结构化指令，提取学科、年级、知识点、难度、风格要求等核心参数；

- 风格召回子模块：自动召回当前教师的专属风格标签，注入System Prompt，实现个性化适配；

- 结构化生成子模块：固定输出格式，强制生成重难点拆解、逐字讲稿、分层习题、素材链接四大核心模块，保证输出规范性。

- 性能约束：全链路执行时长≤10秒，内容严格限定在入库教材范围内。

#### 2.3.2 智慧传承Agent链（核心亮点模块）

- 模块定位：手写教案数字化与自进化知识库引擎，核心解决老教师教学经验流失痛点

- 执行链路（LCEL编排）：

Plain Text 手写教案图片上传 → 图像预处理 → PaddleOCR手写体识别 → 文本纠错 → 结构化拆解Agent → 核心模块提取 → RAG入库Agent → 向量化存储 → 风格学习Agent（后台静默）→ 风格标签入库

- 核心子模块设计：

- 图像预处理子模块：完成图片去噪、对比度增强、畸变校正，适配泛黄老旧教案；

- 结构化拆解子模块：将流水账式手写稿，自动拆解为教学目标、导入设计、重难点解析、板书设计、特色教学方法等标准格式；

- 风格学习子模块：静默提取教案中的教学风格标签（如“偏好齐读法”“常用农作物比喻”），存入学校教研风格库，实现教学风格代际传承。

- 性能约束：单张教案识别与结构化处理时长≤5秒，手写体识别准确率≥90%。

#### 2.3.3 课堂实时伴教Agent链

- 模块定位：极速响应的课堂应急支撑引擎，核心解决课堂突发场景无支撑痛点

- 执行链路（Fast_Quiz_Chain极简链路）：

Plain Text 语音输入 → ASR转文本 → 极简指令预处理 → 固定路由 → 限定范围RAG检索/固定模板生成 → 极速输出结果

- 核心设计要点：

- 剥离冗余执行环节，限制最大Token数，固定输出格式，保障极速响应；

- 支持两种执行模式：纯生成模式（当堂检测题快速生成）、纯检索模式（经典易错题精准召回）；

- 无需复杂操作，按住语音说话即可完成指令输入，适配课堂单手操作场景。

- 性能约束：全链路执行时长≤3秒，输出内容无冗余信息。

#### 2.3.4 具象化素材调用Agent链

- 模块定位：抽象知识可视化引擎，核心解决抽象知识点难讲解痛点

- 执行链路：

Plain Text 知识点输入 → 知识点标签提取 → 合规素材库检索 → 素材匹配度排序 → 最优素材嵌入教案对应环节 → 可播放链接输出

- 核心设计要点：

- 与备课Agent链、实时伴教Agent链深度联动，生成教案时自动完成素材匹配；

- 素材库全部采用开源合规的科普短视频、3D模型、动画素材，无版权风险；

- 素材链接支持课堂一键投屏播放，无需额外下载跳转。

#### 2.3.5 教研会议纪要Agent链

- 模块定位：基层教研成果沉淀引擎，核心解决教研成果难沉淀痛点

- 执行链路：

Plain Text 录音上传 → Whisper语音转写 → 文本预处理 → 结构化提取Agent → 教研报告生成 → 优质成果提取 → RAG入库Agent → 向量化存储

- 核心设计要点：

- 自动生成结构化教研总结报告、核心共识清单、可落地教学改进建议三大核心内容；

- 自动提取教研活动中形成的优质教学方法，向量化入库，实现教研成果标准化沉淀与复用。

### 2.4 核心技术方案详细设计

#### 2.4.1 自进化RAG知识库设计（系统核心基建）

本系统RAG并非静态文档库，而是具备“新陈代谢”能力的自进化知识体系，核心设计如下：

- 知识库分层架构

| 库类型 | 核心内容 | 存储方案 | 访问权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用基础库 | 部编版小学全年级教材、配套教辅、课标文件 | Chroma/Milvus向量库，全量离线入库 | 所有用户只读 |
| 学校共享库 | 本校老教师优质教案、教研成果、校本素材 | 学校独立向量库，物理隔离 | 本校教师可读可写 |
| 教师专属库 | 教师个人教案、教学笔记、风格标签、自定义素材 | 教师独立向量库，物理隔离 | 仅当前教师可访问 |

- 文本处理与切分规则

- 采用Unstructured库完成复杂排版PDF解析，适配教材图文混排格式；

- 按“单课-单知识点”为单位做文本切分，保证知识点上下文完整性，切分块大小适配Embedding模型上下文窗口；

- 每个文本块自动添加元数据标签（学科、年级、册数、课目、知识点），提升检索准确率。

- 混合检索策略

- 采用“向量检索（语义匹配）+ BM25关键词检索（专有名词精准匹配）”双链路检索模式；

- 两路检索结果完成重排序后，注入大模型Prompt，既保障语义匹配度，又保证专有名词、知识点的精准性；

- 强制约束大模型仅基于检索到的内容生成，禁止超范围创作，从底层保障教学内容严谨性。

- 低门槛知识补充机制

- 一键投喂：支持文章、文档、图片一键转发，自动完成文本提取、切分、向量化入库；

- 划线即入库：支持选中核心段落，一键完成单条知识点定向入库；

- 语音备注入库：支持语音输入教学笔记，自动挂载到对应知识点下，完成经验实时沉淀。

#### 2.4.2 个性化记忆机制与教师数字分身设计

- 双轨记忆机制

- 短期记忆：采用LangChain ConversationBufferWindowMemory，保留最近5轮对话上下文，保障课堂临时出题、知识点追问的连贯性；

- 长期记忆：构建教师专属画像User Profile，采用隐式提取机制，每次备课结束后，后台静默分析教案核心特征，提取教学风格标签，向量化存入独立的Teacher_Style_Vector_Store专属向量库，与通用知识库物理隔离；

- 自动调用机制：教师发起请求时，Router优先召回该教师的风格向量，注入System Prompt，实现个性化适配，从“通用工具”升级为“专属教研搭档”。

- 教师数字分身演进路径

- 当系统沉淀6个月以上的“教师优质教案+修改痕迹”配对数据后，提取数万条高质量指令-输出配对数据；

- 基于Ollama本地部署的Qwen2-7B开源模型，使用LLaMA-Factory完成LoRA轻量化微调；

- 将教师的风格记忆固化为模型的“本能”，打造教师专属数字分身，实现教学经验的永久传承。

#### 2.4.3 意图识别与路由设计

- 口语化指令预处理：针对乡村教师语音输入的口语化、冗余词、方言口音问题，设计专属预处理Prompt与轻量化模型，将冗长语音清洗为标准化JSON格式结构化指令；

- LangChain Router意图路由：基于预处理输出的结构化指令，自动路由到对应的Agent执行链，设计10组乡村教师常用口语化指令的Few-Shot示例，提升路由准确率；

- 路由校验机制：增加路由结果二次校验环节，路由错误时自动重新匹配，保障意图路由准确率≥98%。

### 2.5 数据架构设计

#### 2.5.1 核心数据实体关系

- 用户实体：包含用户ID、所属学校、角色、学科、年级、账号信息、权限配置；

- 教师画像实体：包含用户ID、风格标签向量、偏好配置、历史教案ID列表；

- 教案实体：包含教案ID、用户ID、学科、年级、知识点、结构化内容、创建时间、修改记录；

- 知识库文档实体：包含文档ID、所属库类型、学科、年级、知识点标签、文本块内容、向量 embedding、元数据；

- 素材实体：包含素材ID、知识点标签、素材类型、素材链接、版权信息、适配场景。

#### 2.5.2 数据存储方案

| 数据类型 | 存储方案 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 结构化业务数据 | SQLite（Demo版）/ MySQL（落地版） | 用户信息、教案元数据、权限配置等 |
| 向量数据 | Chroma（Demo版）/ Milvus（落地版） | 知识库文本向量、教师风格标签向量 |
| 对话记忆数据 | 本地JSON文件（Demo版）/ MongoDB（落地版） | 对话上下文、操作日志 |
| 多媒体文件 | 本地文件存储（Demo版）/ 对象存储（落地版） | 教案图片、录音文件、素材文件 |

### 2.6 接口设计规范

- 接口通信规范：采用RESTful API设计规范，请求/响应统一采用JSON格式，HTTP状态码遵循标准规范；

- 接口鉴权规范：所有接口采用JWT Token鉴权机制，Token有效期可配置，敏感操作需二次校验；

- 核心接口分类：

- 用户管理接口：注册、登录、权限配置、用户信息修改；

- 备课功能接口：教案生成、教案编辑、教案查询、教案导出；

- 知识库接口：文档上传、入库、检索、删除、权限管理；

- 多模态接口：语音识别、OCR识别、素材检索、素材上传；

- 教研功能接口：录音转写、纪要生成、教研成果入库。

- 接口安全规范：所有接口采用HTTPS协议传输，设置请求频率限制，防止恶意攻击，全链路操作日志可追溯。

### 2.7 安全设计

- 身份认证与权限控制：采用三级角色权限体系（普通教师、教研负责人、系统管理员），精细化控制功能与数据访问权限；

- 数据安全：支持本地化部署，教学数据不出校；敏感数据加密存储，用户密码采用不可逆哈希加密；定期自动数据备份，支持数据恢复；

- 内容安全：强制约束大模型生成内容严格限定在入库教材与合规素材范围内，增加内容安全校验环节，过滤违规、错误、超纲内容；

- 合规审计：全链路用户操作日志完整留存，支持操作行为追溯，符合教育行业数据合规要求。

## 3. 开发与测试文档

文档版本：V1.0

生效日期：2026年04月

文档密级：内部公开

核心定位：明确开发实现规范、版本管理、测试策略与缺陷管理，保障系统开发质量与可维护性

### 3.1 文档概述

#### 3.1.1 文档目的

本文档基于需求与架构文档，定义系统开发规范、核心模块实现逻辑、开发流程、测试策略、测试用例与缺陷管理规范，指导开发与测试团队完成系统编码、调试、验证全流程工作，保障系统功能符合需求规格，稳定可靠运行。

#### 3.1.2 开发环境要求

| 环境类型 | 核心配置要求 |
| --- | --- |
| 开发语言 | Python 3.10+ 稳定版 |
| 开发工具 | VS Code / PyCharm、TRAE SOLO、Git |
| 运行环境 | Windows 10+ / macOS 12+ / Linux CentOS 7+ |
| 依赖管理 | conda / pip，requirements.txt统一管理依赖版本 |
| 版本控制 | Git，采用Git Flow分支管理规范 |

### 3.2 开发规范与流程

#### 3.2.1 编码规范

- Python代码遵循PEP 8编码规范，代码注释覆盖率≥30%，核心函数与类必须包含功能说明、参数说明、返回值说明、异常处理说明；

- LangChain Agent链采用LCEL表达式语言编写，保证代码简洁、可扩展、易调试，每条执行链路必须包含异常处理环节；

- 代码模块化设计，单一职责原则，每个Agent链、每个工具函数独立封装，支持独立测试与迭代；

- 敏感信息（API Key、数据库账号密码）不得硬编码在代码中，统一采用环境变量管理，避免泄露；

- 所有提交代码必须经过本地单元测试通过，无语法错误、无核心功能异常。

#### 3.2.2 版本管理规范

采用Git Flow分支管理模型，分支定义与管理规则如下：

| 分支名称 | 分支用途 | 合并规则 |
| --- | --- | --- |
| main | 主分支，存放正式发布的稳定版本 | 仅允许从release分支合并，禁止直接提交代码 |
| develop | 开发分支，存放最新开发完成的功能 | 从feature分支合并，作为日常开发主分支 |
| feature/xxx | 功能分支，用于单个功能模块开发 | 从develop分支创建，开发完成并测试通过后，合并至develop分支 |
| release/x.x.x | 发布分支，用于版本发布前的测试与优化 | 从develop分支创建，测试完成后合并至main与develop分支 |
| hotfix/xxx | 热修复分支，用于线上紧急bug修复 | 从main分支创建，修复完成后合并至main与develop分支 |

#### 3.2.3 项目开发任务拆解

基于TRAE SOLO辅助规划能力，将项目开发拆解为6个可并行的核心子任务，任务拆解与依赖关系如下：

- 任务1：需求梳理与架构设计（前置任务，无依赖）

- 交付物：需求规格说明书、架构设计文档、技术选型方案

- 完成标准：项目相关方评审通过，无核心需求歧义

- 任务2：自进化RAG知识库搭建（依赖任务1）

- 核心工作：教材PDF解析、文本切分、向量化入库、混合检索策略实现、向量库封装

- 交付物：RAG知识库完整实现代码、入库教材数据、检索功能测试报告

- 任务3：核心Agent链开发（依赖任务1、任务2）

- 核心工作：极速备课Agent、智慧传承Agent、实时伴教Agent、素材调用Agent、教研纪要Agent的LCEL链路开发与调试

- 交付物：各Agent链完整实现代码、单元测试用例、功能调试报告

- 任务4：多模态模块集成（依赖任务1、任务3）

- 核心工作：Whisper语音识别、PaddleOCR手写体识别模块的集成与优化，与Agent链联动调试

- 交付物：多模态模块封装代码、识别准确率测试报告、联动功能调试报告

- 任务5：Streamlit Web UI开发（依赖任务3、任务4）

- 核心工作：Demo界面开发，包含极速备课、智慧传承、实时伴教、教研纪要四大功能入口，集成语音输入、图片上传、markdown渲染、视频展示功能

- 交付物：Web UI完整实现代码、界面交互测试报告

- 任务6：全流程调试优化与Bug修复（依赖任务2-5）

- 核心工作：全流程功能联调、性能优化、Bug修复、演示效果优化

- 交付物：全流程测试报告、优化后的完整代码包、Demo部署包

### 3.3 核心模块开发实现要点

#### 3.3.1 自进化RAG知识库开发

- 核心依赖：langchain、unstructured、chromadb、sentence-transformers、rank_bm25

- 核心实现步骤：

- 编写PDF解析与文本切分函数，采用RecursiveCharacterTextSplitter，按单课知识点切分文本，配置合适的chunk_size与chunk_overlap；

- 封装BGE-Large-zh Embedding模型，适配中文语义场景；

- 实现Chroma向量库的增删改查封装，支持按库类型、元数据标签过滤；

- 实现向量检索+BM25关键词检索的混合检索函数，完成两路结果重排序；

- 封装一键投喂、划线入库、语音备注入库三个低门槛入库接口，实现自动文本处理与向量化。

- 关键优化点：

- 文本切分增加章节边界识别，避免知识点上下文被切断；

- 元数据标签自动提取，提升检索过滤效率；

- 增加检索结果相关性校验，过滤低匹配度内容。

#### 3.3.2 极速备课Agent链开发

- 核心依赖：langchain、openai/deepseek、pydantic

- 核心实现步骤：

- 编写指令预处理Prompt，实现口语化指令到结构化JSON参数的转换；

- 封装教师风格记忆召回函数，从专属向量库中召回当前教师的风格标签；

- 编写教案生成System Prompt，强制约束输出格式、内容边界、乡土化适配要求；

- 采用LCEL语法编排完整执行链路，包含输入处理、参数解析、记忆召回、RAG检索、Prompt拼接、大模型调用、输出解析全环节；

- 增加异常处理环节，调用失败时自动重试，返回友好提示。

- 关键优化点：

- 固定输出结构化格式，避免大模型生成冗余内容；

- 增加乡土化适配强制约束，确保内容贴合乡村学生认知；

- 优化Prompt，控制生成Token数，提升响应速度。

#### 3.3.3 课堂实时伴教Agent链开发

- 核心实现要点：

- 设计极简Fast_Quiz_Chain执行链路，剥离冗余环节，仅保留指令预处理、路由、生成/检索、输出四个核心步骤；

- 固定输出模板，限制最大Token数，确保极速响应；

- 纯检索模式下，限定检索范围为本地题库向量空间，保证知识点严谨性；

- 优化语音输入预处理，适配课堂场景简短指令，提升处理速度。

#### 3.3.4 智慧传承Agent链开发

- 核心实现要点：

- 增加图像预处理环节，采用OpenCV完成图片去噪、对比度增强、畸变校正，适配泛黄老旧教案；

- 开启PaddleOCR手写体识别模式，优化识别参数，提升潦草手写体识别准确率；

- 编写结构化提取Prompt，实现原始文本到标准教案模块的拆解，完整保留核心教学思路；

- 封装风格学习Agent，静默提取教案中的教学风格标签，自动入库；

- 增加文本纠错环节，对OCR识别结果进行二次校验与修正，降低错字率。

### 3.4 开发过程问题与解决方案

| 序号 | 问题描述 | 根因分析 | 解决方案 | 优化效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAG知识点召回准确率低，经常出现超纲、不匹配内容 | 单一向量检索无法精准匹配专有名词，文本切分粒度过大导致上下文混乱 | 升级为向量检索+BM25混合检索策略，优化文本切分规则，按单课知识点切分，Prompt增加内容边界强制约束 | 知识点召回准确率从72%提升至95% |
| 2 | Agent意图路由错误，指令与执行链不匹配 | Router Prompt设计不精准，对口语化指令适配性不足 | 重构Router Few-Shot示例，加入10组乡村教师常用口语化指令示例，增加路由结果校验环节 | 意图路由准确率提升至98% |
| 3 | 教师风格记忆串扰，不同教师偏好标签混淆 | 风格向量库与通用知识库未隔离，召回时跨用户匹配 | 为每位教师建立独立风格向量库，与通用库物理隔离，Prompt增加仅召回当前教师标签的强制约束 | 彻底解决记忆串扰问题 |
| 4 | 实时伴教Agent响应慢，无法满足3秒内响应要求 | 执行链过长，加入了不必要的RAG检索与推理环节 | 重构Fast_Quiz_Chain极简链路，剥离冗余环节，限制最大Token数，切换至响应更快的API | 响应时间从8秒缩短至2秒以内 |
| 5 | 手写教案OCR识别准确率低，泛黄潦草手写体出现乱码错字 | 通用模型对老旧教案适配性不足，无专项优化 | 增加图像预处理环节，开启手写体专项模式，增加文本纠错二次校验 | 手写体识别准确率从65%提升至92% |

### 3.5 测试策略与计划

#### 3.5.1 测试目标

- 功能完整性：验证系统所有功能符合需求规格说明书要求，无遗漏、无偏差；

- 性能达标：验证系统响应时间、并发量、检索准确率等性能指标满足非功能需求；

- 稳定性可靠：验证系统长时间运行无崩溃、无内存泄漏、无数据异常；

- 易用性达标：验证系统操作门槛低，贴合乡村教师使用习惯，核心功能操作步骤≤3步；

- 安全性合规：验证系统权限控制、数据安全、内容安全符合设计要求。

#### 3.5.2 测试环境

| 环境类型 | 配置要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 开发测试环境 | Python 3.10、8核16G服务器、Chrome浏览器 | 单元测试、集成测试、开发联调 |
| 预发布环境 | 与生产环境配置一致 | 全流程回归测试、性能测试、用户试用验证 |
| 生产环境 | 16核32G服务器、公网带宽≥10M | 正式部署与用户使用 |

#### 3.5.3 测试阶段与计划

| 测试阶段 | 周期 | 核心测试内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 开发阶段同步进行 | 单个函数、单个Agent链、单个模块的功能测试，覆盖核心逻辑与异常场景 | 单元测试用例、单元测试报告 |
| 集成测试 | 模块开发完成后 | 模块间联动、接口调用、数据流转测试，验证模块间交互符合设计要求 | 集成测试用例、集成测试报告 |
| 系统测试 | 全模块开发完成后 | 全流程功能测试、性能测试、兼容性测试、安全测试、易用性测试 | 系统测试用例、系统测试报告 |
| 用户验收测试 | 系统测试通过后 | 邀请一线乡村教师进行真实场景试用，验证系统贴合实际教学需求 | 用户试用反馈报告、验收测试报告 |
| 回归测试 | 每次代码变更后 | 对修改功能与核心功能进行回归测试，验证修改无引入新Bug | 回归测试报告 |

### 3.6 核心测试用例设计

基于10组全场景测试用例，覆盖系统四大核心Agent链，核心测试用例如下：

| 测试用例ID | 测试模块 | 测试内容 | 前置条件 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC001 | 极速备课Agent | 语音输入“帮我备四年级数学《三角形的内角和》，贴合乡村孩子认知，带互动环节” | 系统正常运行，教材知识库已入库 | 10秒内生成完整备课包，包含重难点拆解、逐字讲稿、分层习题、可视化素材，内容贴合课标，有乡土化比喻，无超纲内容 |
| TC002 | 智慧传承Agent | 上传泛黄手写教案《桂林山水》图片 | 系统正常运行，OCR模块已集成 | 识别准确率≥90%，自动拆解为标准教案格式，完成向量化入库，后台提取教学风格标签，可精准检索到该教案 |
| TC003 | 课堂实时伴教Agent | 语音输入“出3道三角形内角和的基础判断题” | 系统正常运行 | 3秒内输出3道适配习题，附带答案与解析，无超纲内容，格式清晰 |
| TC004 | 课堂实时伴教Agent | 语音输入“给我找一道相遇问题的经典易错题” | 系统正常运行，题库已入库 | 精准召回题库中的对应习题，返回原题与标准解析，知识点匹配无误 |
| TC005 | 具象化素材Agent | 备四年级科学《种子的传播》课程，验证素材自动匹配 | 系统正常运行，素材库已入库 | 自动匹配对应知识点的科普短视频、动画素材，嵌入教案对应环节，链接可正常播放，知识点匹配度≥95% |
| TC006 | 教研纪要Agent | 上传教研活动录音文件，生成教研纪要 | 系统正常运行，语音转写模块已集成 | 录音转写准确率≥95%，自动生成结构化教研报告、核心共识清单、教学改进建议，优质成果自动入库 |
| TC007 | 自进化RAG知识库 | 语音输入“今天讲光速，用闪电打雷的例子学生很容易懂，记下来” | 系统正常运行，对应知识点已入库 | 自动将语音内容挂载到“光速”知识节点下，完成向量化入库，后续备课时可检索到该内容 |
| TC008 | 个性化记忆机制 | 连续两次备课，验证风格记忆适配 | 系统已记录当前教师的风格标签 | 第二次备课自动召回风格标签，生成内容贴合教师教学风格，无跨用户记忆串扰 |
| TC009 | 性能测试 | 100并发用户同时发起备课请求 | 系统部署在正式服务器环境 | 系统无崩溃、无超时，平均响应时长≤15秒，可用率100% |
| TC010 | 兼容性测试 | 在Chrome、Edge、Firefox浏览器分别访问Demo | 系统正常部署 | 界面显示正常，所有功能可正常使用，无兼容性异常 |

### 3.7 测试结果与缺陷管理

#### 3.7.1 核心测试结果

- 功能测试：10组核心测试用例，9组完全符合预期，1组经轻微优化后符合预期，全场景任务平均完成率94%，核心功能全部达标；

- 性能测试：备课功能平均响应时长8秒，实时伴教功能平均响应时长2秒，知识库检索平均响应时长300ms，全部满足性能需求；

- 准确率指标：知识点召回准确率95%，意图路由准确率98%，手写体识别准确率92%，语音转写准确率95%，全部达标；

- 用户验收测试：3位一线乡村教师为期1周的试用，对系统实用性、便捷性、落地性满意度100%，核心功能完全匹配真实教学需求。

#### 3.7.2 缺陷管理规范

- 缺陷等级划分

| 缺陷等级 | 定义 | 处理时限 |
| --- | --- | --- |
| P0-阻塞 | 系统核心功能无法使用，全流程阻塞，影响所有用户 | 立即修复，24小时内解决 |
| P1-严重 | 核心功能严重异常，主要业务流程无法完成，无替代方案 | 24小时内修复，48小时内解决 |
| P2-一般 | 次要功能异常，核心功能不受影响，有替代方案 | 3个工作日内修复 |
| P3-轻微 | 界面显示、文案、交互等轻微问题，不影响功能使用 | 版本迭代时同步修复 |

- 缺陷管理流程：缺陷提交 → 缺陷定级与分配 → 缺陷修复 → 修复验证 → 缺陷关闭/重新打开

- 缺陷提交规范：必须包含缺陷标题、复现步骤、预期结果、实际结果、缺陷等级、发生环境、截图/日志附件，确保开发人员可复现。

### 3.8 测试总结

- 系统核心功能全部实现，符合需求规格说明书的所有要求，可满足乡村教师日常教学全场景使用需求；

- 系统性能、准确率、兼容性、安全性全部达到设计指标，可支撑后续试点推广与规模化落地；

- 一线教师试用反馈良好，系统贴合乡村教学实际，解决了乡村教育的核心痛点，具备极高的落地价值；

- 遗留轻微缺陷已纳入后续迭代计划，不影响当前版本的正常使用与发布。

## 4. 部署与运维文档

文档版本：V1.0

生效日期：2026年04月

文档密级：内部公开

核心定位：明确系统部署方案、运维规范、故障处理与应急预案，保障系统线上稳定可靠运行

### 4.1 文档概述

#### 4.1.1 文档目的

本文档基于系统架构与开发实现，完整定义“麦田智囊”系统的部署环境要求、分阶段部署方案、详细部署步骤、运维监控体系、故障应急预案与数据备份规范，指导运维人员完成系统部署、日常运维与故障处理，保障系统长期稳定运行。

#### 4.1.2 适用范围

本文档适用于系统Demo版部署、落地版本地化部署、区县级平台分布式部署全场景，覆盖运维人员、系统管理员、学校信息化负责人。

### 4.2 部署环境要求

#### 4.2.1 硬件环境要求

分三个部署场景，适配不同使用规模，优先采用低成本方案，贴合乡村学校预算现状：

| 部署场景 | 最低硬件配置 | 推荐硬件配置 | 适用规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| Demo演示版 | 4核8G CPU、100G SSD存储、公网带宽≥5M | 8核16G CPU、200G SSD存储、公网带宽≥10M | 路演演示、≤10人同时试用 |
| 单校本地化部署版 | 8核16G CPU、500G SSD存储、局域网带宽≥100M | 16核32G CPU、1T SSD存储、局域网带宽≥1000M | 单所乡村小学，≤100名教师使用 |
| 区县级分布式部署版 | 2台16核32G CPU、2T SSD存储、公网带宽≥50M、主从架构 | 4台16核32G CPU、4T SSD存储、公网带宽≥100M、集群架构 | 区县内≤50所乡村小学，≤500名教师使用 |

#### 4.2.2 软件环境要求

| 软件类型 | 版本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Linux CentOS 7+/Ubuntu 20.04+ / Windows Server 2019+ | 生产环境推荐使用Linux系统 |
| Python环境 | Python 3.10+ 稳定版 | 需配置pip/conda包管理工具 |
| 容器环境 | Docker 20.0+、Docker Compose 2.0+ | 推荐使用Docker容器化部署，简化环境配置 |
| 数据库 | SQLite 3（Demo版）/ MySQL 8.0（落地版） | 生产环境使用MySQL，配置主从备份 |
| 向量数据库 | Chroma（Demo版）/ Milvus 2.3+（落地版） | 区县级部署使用Milvus分布式向量库 |
| 反向代理 | Nginx 1.20+ | 用于请求转发、负载均衡、HTTPS配置 |
| 其他依赖 | Git、FFmpeg、OpenCV | 用于代码拉取、音视频处理、图像预处理 |

#### 4.2.3 网络环境要求

- 公网部署：需开放80/443端口，配置域名与HTTPS证书，防火墙放行相关端口访问；

- 本地化部署：学校局域网内需开放对应服务端口，支持校内终端访问，可配置外网穿透实现校外访问；

- 网络安全：配置防火墙策略，仅放行必要端口，禁止不必要的公网访问，防范网络攻击；

- 适配乡村网络：支持离线基础功能使用，核心功能在低带宽环境下可正常运行。

### 4.3 部署架构设计

#### 4.3.1 Demo版部署架构（单节点极简架构）

采用单节点部署方案，所有组件部署在同一台服务器上，快速实现Demo演示与功能验证，架构如下：

- 接入层：Streamlit内置Web服务，直接对外提供访问；

- 应用层：LangChain核心编排、Agent执行链、多模态处理模块；

- 数据层：Chroma本地向量库、SQLite结构化数据库、本地文件存储；

- 外部依赖：大模型API、Whisper API、PaddleOCR开源模型。

#### 4.3.2 落地版单校部署架构（本地化高可用架构）

采用前后端分离架构，支持开源模型本地化部署，数据不出校，保障隐私安全，架构如下：

- 接入层：Nginx反向代理，负责请求转发、负载均衡、静态资源托管、HTTPS配置；

- 前端层：微信小程序服务端、Web管理后台；

- 应用层：FastAPI后端服务，封装LangChain核心逻辑、Agent执行链、多模态处理模块、业务逻辑模块；

- 模型层：Ollama本地部署Qwen2-7B开源大模型，Whisper轻量化本地模型、PaddleOCR本地模型，零API调用成本；

- 数据层：MySQL业务数据库、Milvus向量数据库、MongoDB对话记忆数据库、对象存储服务；

- 运维层：监控告警服务、日志服务、备份服务。

#### 4.3.3 区县级平台分布式部署架构

采用集群化部署架构，支持多校多租户隔离，实现区域教研资源互联互通，架构如下：

- 接入层：SLB负载均衡 + Nginx集群，实现高并发接入、流量分发、HTTPS卸载；

- 应用层：FastAPI服务集群，按功能模块拆分微服务，支持水平扩展；

- 模型层：大模型推理集群，支持多实例并发推理，保障高并发响应；

- 数据层：MySQL主从集群、Milvus分布式向量集群、MongoDB副本集、分布式对象存储；

- 中间件层：Redis缓存、RabbitMQ消息队列，实现异步处理、流量削峰；

- 运维层：Prometheus + Grafana监控集群、ELK日志集群、自动化备份服务、容器编排平台。

### 4.4 分阶段部署方案与详细步骤

#### 4.4.1 Demo版快速部署步骤（Docker一键部署）

推荐使用Docker容器化部署，5分钟内完成Demo启动，步骤如下：

- 环境准备

- 服务器安装Docker 20.0+、Docker Compose 2.0+、Git；

- 申请大模型API Key（DeepSeek/Kimi），配置环境变量；

- 克隆项目代码仓库：git clone https://github.com/wheatfield-brain-trust/rural-education-agent-system.git

- 配置修改

- 进入项目目录，复制环境变量模板：cp .env.example .env

- 编辑.env文件，填入大模型API Key、端口配置、存储路径等参数；

- 确认docker-compose.yml配置无误，适配服务器环境。

- 镜像构建与容器启动

- 执行构建命令：docker-compose build

- 启动容器服务：docker-compose up -d

- 查看容器运行状态：docker-compose ps，确认所有容器正常运行。

- 初始化数据

- 进入应用容器，执行知识库初始化脚本：python init_knowledge_base.py

- 等待教材数据解析、向量化入库完成，查看初始化日志，确认无异常。

- 访问验证

- 浏览器访问 http://服务器IP:配置端口，打开Demo界面；

- 测试语音备课、手写教案上传、实时伴教核心功能，确认所有功能正常运行；

- 完成部署，生成部署验收报告。

#### 4.4.2 落地版单校本地化部署步骤

- 服务器环境初始化

- 安装操作系统，配置网络、防火墙，关闭不必要的服务，加固系统安全；

- 安装Python、Docker、MySQL、Nginx等基础软件，配置对应权限；

- 配置系统源、时区、字符集，确保环境一致性。

- 模型本地化部署

- 安装Ollama服务，拉取Qwen2-7B-Instruct、Qwen2-1.5B模型；

- 本地部署Whisper轻量化模型、PaddleOCR手写体优化模型；

- 测试模型推理功能，确认响应速度与生成效果符合要求。

- 数据库部署与初始化

- 部署MySQL数据库，创建业务数据库与用户，配置权限；

- 部署Milvus向量数据库，创建对应的向量库与集合；

- 执行数据库初始化脚本，创建表结构，导入基础教材数据。

- 后端服务部署

- 拉取项目代码，配置Python虚拟环境，安装项目依赖；

- 修改配置文件，配置本地模型地址、数据库连接、存储路径等参数；

- 使用Gunicorn启动FastAPI后端服务，配置多进程，保障并发能力；

- 测试后端接口，确认所有接口正常响应，无异常。

- 前端部署

- 完成Uni-app小程序代码编译，上传至微信公众平台，提交审核发布；

- 部署Web管理后台静态资源至Nginx，配置反向代理，转发后端接口请求；

- 配置HTTPS证书，确保访问安全。

- Nginx配置与上线

- 编写Nginx配置文件，配置反向代理、负载均衡、静态资源托管、请求限流；

- 重载Nginx服务，验证配置无误；

- 配置防火墙，仅放行必要端口，关闭外网直接访问后端服务的权限。

- 全流程测试与验收

- 测试小程序、Web管理后台所有功能，确认全流程正常运行；

- 测试并发性能、响应速度、模型推理效果，确认符合设计要求；

- 完成部署验收，交付使用手册给学校管理员。

#### 4.4.3 部署注意事项

- 所有敏感配置信息必须采用环境变量或配置文件管理，禁止硬编码在代码中；

- 生产环境必须配置HTTPS，禁止HTTP明文传输，保障数据传输安全；

- 数据库必须配置强密码，最小权限原则，禁止使用root账号直接运行业务；

- 部署完成后必须进行安全扫描，关闭高危端口，修复安全漏洞；

- 所有部署操作必须留存操作日志，配置文件、脚本必须备份归档。

### 4.5 运维监控体系

#### 4.5.1 日常运维规范

- 每日巡检内容

- 检查服务器CPU、内存、磁盘、网络使用率，确认资源使用率在安全阈值内；

- 检查核心服务运行状态，确认无服务崩溃、无异常重启；

- 检查数据库、向量数据库运行状态，确认无连接异常、无数据损坏；

- 查看系统错误日志，排查异常请求、错误信息，及时处理潜在问题；

- 检查数据备份任务执行情况，确认备份成功、备份文件完整。

- 每周运维内容

- 进行全流程功能测试，确认核心功能正常运行；

- 清理系统垃圾文件、过期日志、临时文件，释放磁盘空间；

- 检查系统安全补丁，及时更新高危漏洞补丁；

- 进行备份数据恢复测试，验证备份文件可用；

- 汇总本周系统运行情况，生成运维周报。

- 每月运维内容

- 进行系统性能优化，清理慢SQL、优化接口响应速度；

- 检查系统安全配置，加固系统安全，排查潜在安全风险；

- 进行系统容量评估，预判资源瓶颈，提前扩容；

- 汇总月度系统运行数据，生成运维月报，制定下月运维计划。

#### 4.5.2 监控告警体系

- 监控指标体系

| 监控类型 | 核心监控指标 | 告警阈值 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施监控 | CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络带宽、系统负载 | CPU使用率≥80%持续5分钟、内存使用率≥85%持续5分钟、磁盘使用率≥90% |
| 服务监控 | 服务运行状态、接口响应时间、接口成功率、并发请求数 | 服务异常停止、接口平均响应时间≥3秒、接口成功率<99% |
| 数据库监控 | 数据库运行状态、连接数、慢SQL数量、磁盘使用率、主从同步状态 | 数据库异常停止、连接数超过阈值、慢SQL数量≥10条/分钟 |
| 模型监控 | 模型推理状态、推理响应时间、推理成功率、GPU/CPU使用率 | 模型推理异常、推理平均响应时间≥10秒、推理成功率<95% |
| 业务监控 | 每日活跃用户数、核心功能调用次数、功能执行成功率 | 核心功能执行成功率<95%、用户访问量异常波动 |

- 告警方式：支持短信、微信、邮件告警，按告警等级分级推送，P0/P1级告警立即推送至运维负责人。

- 告警处理流程：告警触发 → 运维人员接收 → 故障排查与定位 → 故障处理与恢复 → 告警关闭 → 根因分析与优化 → 记录归档。

#### 4.5.3 日志管理规范

- 日志分类：系统日志、服务运行日志、业务操作日志、错误日志、访问日志；

- 日志留存：系统日志、操作日志留存≥6个月，错误日志、安全日志留存≥1年；

- 日志轮转：配置日志自动轮转，按天/按大小分割，避免单日志文件过大，自动清理过期日志；

- 日志规范：所有日志必须包含时间、模块、级别、用户ID、操作内容、请求参数、错误信息等关键字段，便于排查问题。

### 4.6 数据备份与恢复

#### 4.6.1 备份策略

采用“全量备份+增量备份”结合的备份策略，保障数据安全可恢复：

- 结构化数据库（MySQL）：每日凌晨执行全量备份，每6小时执行增量备份，备份文件异地存储；

- 向量数据库（Milvus/Chroma）：每日凌晨执行全量备份，备份文件异地存储，入库操作后自动触发增量备份；

- 业务文件与配置文件：每日凌晨执行全量备份，配置文件修改后自动触发备份；

- 备份存储：本地存储+异地存储双备份，本地保留最近30天的备份文件，异地保留最近6个月的备份文件。

#### 4.6.2 恢复流程

- 故障发生后，先评估故障影响范围，确定需要恢复的数据与时间点；

- 从备份存储中下载对应时间点的备份文件，验证备份文件完整性；

- 制定恢复方案与回滚计划，在测试环境完成恢复测试，验证恢复数据可用；

- 执行正式恢复操作，恢复完成后进行全量测试，确认数据完整、功能正常；

- 完成恢复后，生成数据恢复报告，记录故障原因、恢复过程、优化措施。

#### 4.6.3 备份验证要求

每月至少进行一次备份恢复测试，验证备份文件的完整性与可用性，确保故障发生时可正常恢复数据，测试结果记录归档。

### 4.7 故障应急预案与回滚方案

#### 4.7.1 故障分级与响应时限

| 故障等级 | 定义 | 响应时限 | 恢复时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 系统全量不可用，核心业务完全中断，影响所有用户 | 15分钟内响应 | 30分钟内恢复 |
| 二级故障 | 核心功能异常，主要业务流程中断，影响大部分用户 | 30分钟内响应 | 1小时内恢复 |
| 三级故障 | 次要功能异常，核心功能不受影响，影响少量用户 | 1小时内响应 | 4小时内恢复 |
| 四级故障 | 轻微问题，不影响功能使用 | 2小时内响应 | 24小时内修复 |

#### 4.7.2 常见故障应急预案

| 故障场景 | 故障现象 | 应急处理步骤 | 根因预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统服务不可用 | 用户无法访问系统，接口无响应 | 1. 立即查看服务器与服务运行状态；2. 若服务崩溃，立即重启服务，查看启动日志；3. 若重启无效，立即执行版本回滚，恢复至上一个稳定版本；4. 排查故障原因，修复后重新上线 | 提前做好版本备份，配置服务自动重启，灰度发布新版本 |
| 大模型推理异常 | 生成内容出错、响应超时、推理失败 | 1. 查看模型服务运行状态，若异常立即重启；2. 切换备用模型/备用API，恢复服务；3. 排查推理异常原因，优化模型参数；4. 恢复主模型服务，验证正常后切回 | 配置主备双模型/双API，设置超时自动重试与切换机制 |
| 数据库异常 | 数据库连接失败、数据查询异常、数据损坏 | 1. 查看数据库运行状态，若服务停止立即重启；2. 若数据损坏，立即从最近备份恢复数据；3. 主库故障时，立即切换至从库，恢复服务；4. 排查故障原因，修复数据库问题 | 配置数据库主从架构，定期备份数据，监控数据库运行状态 |
| 服务器资源耗尽 | CPU/内存/磁盘使用率100%，系统卡顿、服务响应超时 | 1. 立即定位占用资源的进程，终止异常进程；2. 清理磁盘垃圾文件，释放磁盘空间；3. 扩容服务器资源，保障系统正常运行；4. 排查资源耗尽根因，优化代码/配置，避免再次发生 | 实时监控服务器资源，设置阈值告警，提前扩容，优化系统性能 |
| 安全攻击事件 | 系统被恶意攻击、数据泄露、非法访问 | 1. 立即封禁攻击IP，切断攻击链路；2. 若数据泄露，立即启动数据安全应急响应；3. 排查安全漏洞，完成修复加固；4. 留存攻击日志，上报相关部门 | 定期进行安全扫描与渗透测试，加固系统安全，配置WAF防护 |

#### 4.7.3 版本回滚方案

- 回滚触发条件：新版本上线后出现核心功能异常、性能严重下降、兼容性问题，无法快速修复时，立即触发版本回滚；

- 回滚前置准备：每个版本发布前必须备份上一个稳定版本的代码、配置文件、数据库脚本，确保可随时回滚；

- 回滚步骤：

- 评估回滚影响范围，制定回滚计划，通知相关方；

- 停止当前版本服务，切换至备份的上一个稳定版本代码与配置；

- 若有数据库变更，执行数据库回滚脚本，恢复至之前的表结构与数据；

- 启动回滚后的服务，进行全量测试，确认核心功能正常运行；

- 通知用户服务恢复正常，完成版本回滚；

- 回滚后处理：排查新版本故障原因，修复问题后，重新测试验证，再进行发布，生成故障与回滚报告。

### 4.8 运维交付物与归档要求

- 每次部署完成后，必须交付部署手册、配置文件、部署验收报告，归档留存；

- 每日巡检记录、每周运维周报、每月运维月报，必须归档留存，留存期限≥1年；

- 所有故障处理、告警处理、版本回滚、数据恢复操作，必须记录详细过程，生成报告归档；

- 系统配置变更、版本迭代、架构调整，必须留存完整的变更记录与相关文档，归档留存。

## 5. 用户手册

文档版本：V1.0

更新日期：2026年04月

适用人群：乡村小学教师、教研负责人、学校管理员

核心定位：零门槛操作指南，帮助用户快速上手系统全功能，解决日常使用中的常见问题

### 5.1 产品介绍

#### 5.1.1 产品简介

“麦田智囊”是专为乡村小学教师打造的AI教研搭档，基于LangChain多智能体技术与自进化RAG知识库，为您提供语音极速备课、手写教案数字化传承、课堂实时伴教、教研纪要自动生成、课后辅导素材一键分享全流程能力，帮您降低备课负担，传承优质教学经验，提升课堂教学效率，缩小城乡教育鸿沟。

#### 5.1.2 核心功能速览

| 核心功能 | 能帮您解决什么问题 |
| --- | --- |
| 极速备课 | 语音说一句话，10秒内生成贴合乡村孩子认知的完整教案，包含逐字讲稿、重难点拆解、分层习题、可视化素材，告别2小时备课烦恼 |
| 智慧传承 | 拍照上传老教师手写教案，自动完成高精度识别、结构化整理、数字化入库，几十年的教学经验永久留存，年轻教师可一键检索复用 |
| 课堂实时伴教 | 课堂上发现学生没听懂，按住说话，3秒内生成适配的当堂检测题、经典易错题，抓住知识点巩固的黄金时机 |
| 教研纪要生成 | 教研会议开启录音，会后一键生成结构化教研报告、核心共识、可落地改进建议，优质教研成果自动沉淀入库 |
| 抽象知识可视化 | 讲解抽象知识点时，自动匹配适配的科普短视频、3D动画素材，投屏即可播放，让孩子一看就懂，提升课堂参与度 |

#### 5.1.3 版本说明

- Web Demo版：基于浏览器访问，可体验全流程核心功能，适用于路演演示、功能试用；

- 微信小程序版：扫码即用，无需下载安装，适配手机端操作，打通家校分享链路，是日常教学的主力版本；

- 本地化部署版：部署在学校本地服务器，数据不出校，保障隐私安全，适用于学校规模化使用。

### 5.2 环境与账号准备

#### 5.2.1 使用环境要求

| 版本 | 环境要求 |
| --- | --- |
| Web Demo版 | 电脑端Chrome、Edge、Firefox主流浏览器，稳定网络连接 |
| 微信小程序版 | 微信最新版本，安卓/iOS智能手机，稳定网络连接 |

#### 5.2.2 账号注册与登录

- 账号注册

- 小程序版：打开微信，扫描“麦田智囊”小程序码，进入小程序；点击【注册】，输入您的手机号、所属学校、任教科目、年级，获取并输入短信验证码，设置密码，完成注册；

- Web Demo版：访问Demo地址，点击【注册】，填写相关信息，完成注册。

- 账号登录

- 支持手机号+密码登录、短信验证码登录、微信一键登录（小程序版）；

- 首次登录后，会引导您完成教学风格偏好设置，AI会根据您的习惯生成适配的内容。

- 权限说明

- 普通教师账号：可使用备课、伴教、教案上传、教研纪要全功能，管理个人教案与知识库；

- 教研负责人账号：额外拥有学校共享知识库管理权限、教研数据统计权限；

- 管理员账号：拥有系统管理、用户管理、权限配置全量权限。

### 5.3 核心功能操作指南

#### 5.3.1 极速备课：10秒生成专属教案

这是您最常用的核心功能，全程语音操作，无需复杂打字，步骤如下：

- 进入系统，点击首页【极速备课】功能入口；

- 按住页面底部的【按住说话】按钮，用普通话说出您的备课需求，例如：

- 基础版：“帮我备四年级数学《三角形的内角和》”

- 进阶版：“帮我备四年级语文《桂林山水》，贴合乡村孩子认知，带互动环节，题目难度基础一点”

- 说完松开按钮，系统会自动完成语音识别、意图解析，10秒内生成完整的备课包，包含4大核心内容：

- 【乡土化重难点卡片】：用乡村孩子熟悉的农田、农作物、生活场景做比喻，拆解知识点，降低理解门槛；

- 【逐字授课讲稿】：标注了[提问停顿][板书提示][互动引导]，新手教师也能直接照读授课；

- 【分层适配练习题】：分为基础巩固+进阶培优，贴合乡村学生学习基础，可直接打印使用；

- 【配套可视化素材】：自动匹配的科普短视频、动画链接，课堂投屏即可播放；

- 您可以直接在线编辑修改教案，调整内容细节，系统会自动学习您的修改偏好，后续生成的教案会越来越贴合您的风格；

- 支持一键导出教案为Word/PDF格式，也可以一键转发至家长群，用于学生课后复习与辅导。

小技巧：您说的需求越具体，生成的教案越贴合您的要求，比如可以指定“多用农作物做比喻”“不要超纲拓展题”“增加小组互动环节”等。

#### 5.3.2 智慧传承：手写教案数字化入库

帮您把老教师泛黄的手写教案，变成可检索、可复用、可传承的数字资产，步骤如下：

- 点击首页【智慧传承】功能入口；

- 点击【拍照上传】，对准老教师的手写教案，拍摄清晰的照片，也可以从手机相册中选择已拍摄好的教案图片；

- 点击【开始识别】，系统会自动完成图像优化、手写体高精度识别、文本纠错，提取出教案的完整文本内容；

- 您可以在线修改识别后的文本，修正错字、补充遗漏内容，确保内容准确；

- 点击【结构化整理】，系统会自动把流水账式的手写稿，拆解为【教学目标】【导入设计】【重难点解析】【板书设计】【特色教学方法】等标准教案模块；

- 点击【入库传承】，系统会自动将结构化教案向量化，存入学校共享知识库，同时后台静默提取教案中的教学风格标签，存入学校教研风格库；

- 入库完成后，全校老师都可以通过搜索，找到这份优质教案，直接参考复用，老教师的教学经验会永久留存，代代传承。

#### 5.3.3 课堂实时伴教：3秒极速响应，课堂应急支撑

专为课堂突发场景设计，单手即可操作，抓住知识点巩固的黄金时机，步骤如下：

- 课堂上发现学生对知识点理解不到位，拿出手机，打开系统，点击首页【实时伴教】功能入口；

- 按住页面底部的【按住说话】按钮，快速说出您的需求，例如：

- “出3道三角形内角和的基础判断题”

- “给我找一道相遇问题的经典易错题”

- 说完松开按钮，系统会跳过复杂流程，3秒内极速输出您需要的习题与解析，无冗余内容；

- 您可以直接照着题目给学生当堂检测，也可以投屏展示，快速验证学生的掌握情况。

小技巧：课堂场景下，尽量使用简短、明确的指令，系统响应速度会更快。

#### 5.3.4 教研纪要生成：一键搞定教研记录与成果沉淀

告别手动整理教研纪要的繁琐，自动完成录音转写与结构化总结，步骤如下：

- 点击首页【教研纪要】功能入口；

- 教研会议开始时，点击【开始录音】，将手机放在会议桌上，系统会全程录制会议音频，实时完成语音转写；

- 会议结束后，点击【结束录音】，再点击【生成纪要】；

- 系统会自动分析会议内容，30秒内生成完整的教研成果，包含：

- 【结构化教研总结报告】：完整还原教研会议核心内容；

- 【核心共识清单】：提炼会议达成的一致意见，重点突出；

- 【可落地教学改进建议】：把教研成果转化为可执行的教学动作；

- 您可以在线编辑修改纪要内容，确认无误后，点击【成果入库】，系统会自动将本次教研形成的优质教学方法向量化入库，实现教研成果的标准化沉淀与复用；

- 支持一键导出纪要为Word/PDF格式，方便存档与分享。

#### 5.3.5 自进化知识库：一键补充，越用越好用

系统的知识库不是一成不变的，您可以随时补充优质内容，让它越来越贴合您的教学需求，3种低门槛入库方式：

- 一键投喂：微信里看到优质的教学文章、经典习题、教研素材，直接转发给“麦田智囊”小程序，系统会自动抓取文本、完成向量化入库，后续备课时会自动调用这些内容；

- 划线即入库：您在阅读电子教参、优质教案时，选中核心段落、优质教学方法，点击【加入我的知识库】，即可完成单条知识点的定向入库；

- 语音备注入库：上完课后，您可以直接语音说一句笔记，比如“今天讲光速，用闪电打雷的例子学生很容易懂，记下来”，系统会自动将这段话挂载到“光速”对应的知识节点下，完成教学经验的实时沉淀。

### 5.4 常见问题（FAQ）

#### Q1：我普通话不标准，带方言口音，语音识别能用吗？

A：系统的语音识别模块专门针对乡村教师的方言口音做了优化，支持大部分方言口音的普通话识别，您正常说话即可，识别准确率有保障。如果个别词汇识别有误，您可以手动修改文本内容，系统也会学习您的口音，越用越准。

#### Q2：老教案纸张泛黄、字迹潦草，识别不出来怎么办？

A：系统针对泛黄、潦草的手写教案做了专项优化，拍摄时请您尽量保证光线充足、教案平整，对焦清晰。如果识别后有错字，您可以在线手动修改修正，修正后的内容会同步用于优化识别模型，后续识别准确率会越来越高。

#### Q3：系统生成的教案会胡编乱造知识点吗？

A：不会。系统没有让大模型“裸跑”，而是用自进化RAG知识库强制锁死了它的知识边界，所有生成内容都严格基于教育部部编版教材与入库的合规教辅内容，从底层杜绝了知识点胡编乱造的问题，保障教学内容的严谨性。

#### Q4：没有网络可以使用吗？

A：本地化部署版本支持离线基础功能使用，核心的备课、习题生成功能可以在学校局域网内正常使用；小程序版与Demo版需要稳定的网络连接，建议您在网络良好的环境下提前备好课，生成的教案会自动缓存，离线也可以查看。

#### Q5：我的个人教案和教学风格，会被其他学校的老师看到吗？

A：不会。您的个人教案、教学风格标签、专属笔记，都存储在您的个人专属库中，仅您自己可以查看和使用，与其他用户物理隔离。只有您主动点击【入库共享】的教案，才会存入学校共享知识库，本校老师可以查看。本地化部署版本所有数据都存储在学校本地服务器，数据不出校，完全保障您的隐私与数据安全。

#### Q6：生成的教案里的视频素材，课堂上能直接播放吗？

A：可以。系统匹配的所有素材都是可直接在线播放的链接，您只需要把电脑/手机投屏到教室的白板/投影仪上，点击播放按钮即可直接展示，无需额外下载、无需跳转其他平台，操作非常简单。

### 5.5 联系方式与支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，或者有功能优化建议，可以通过以下方式联系我们：

- 小程序内：点击【我的】-【联系客服】，在线提交您的问题，我们会在1个工作日内给您回复；

- 微信服务群：加入学校对应的“麦田智囊”服务群，我们会提供一对一的使用指导与技术支持；

- 邮箱支持：您可以发送详细问题至service@wheatfield-brain-trust.com，我们会尽快为您解决。

## 6. 项目计划书

项目名称：“麦田智囊”：基于LangChain与自进化RAG的乡村教育Agent系统

编制日期：2026年04月

项目周期：2026年04月-2027年04月（首期）

项目定位：国内首款专为乡村教师打造的AI教研搭档，以AI技术实现乡村教育优质资源普惠与教学经验代际传承

### 6.1 项目概述

#### 6.1.1 项目背景

当前我国乡村教育仍面临四大核心痛点：一是优质教学资源与乡村学生认知脱节，年轻教师备课效率极低，备一堂课需花费2-3小时；二是乡村老教师数十年积累的手写教案与教学经验，随着退休不可逆流失，乡村教研出现“断代”；三是通用教育AI工具脱离乡村教学实际，操作门槛高，无法适配课堂实时场景；四是留守儿童课后辅导断层，祖辈无辅导能力，城乡教育差距持续拉大。

与此同时，大模型多智能体技术的快速发展，为乡村教育普惠提供了全新的解决方案。本项目基于LangChain编排框架、自进化RAG知识库与多模态Multi-Agent架构，打造一款专属乡村教师的低门槛、高适配、低成本AI教研系统，真正让AI技术走进乡村课堂，缩小城乡教育鸿沟。

#### 6.1.2 项目核心目标

- 短期目标（6个月内）：完成微信小程序落地与开源模型本地化部署，邀请山东省内10所乡村小学参与试点，验证系统落地效果，实现教师备课时间缩短85%以上，老教师教学经验数字化留存率100%；

- 中期目标（12个月内）：完成山东省内50所乡村小学规模化推广，打造首批乡村教师专属数字分身，搭建区县级教研资源共享平台，形成可复制、可推广的乡村教育AI落地方案；

- 长期目标（3年内）：推广至全国多个省份的乡村小学，成为国内领先的乡村教育AI普惠平台，实现百万级乡村教师覆盖，推动乡村教育质量整体提升，助力教育公平。

#### 6.1.3 项目社会价值

- 实现乡村教研“数字脱贫”：将老教师躺在抽屉里的手写手稿，转化为可检索、可复用、可传承的数字资产，解决乡村教育经验流失的核心痛点，实现教研经验代际传递；

- 为乡村教师减负提质：大幅降低教师备课负担，让年轻教师快速掌握优质教学方法，把更多时间投入到学生陪伴与课堂教学本身；

- 推动教育资源普惠公平：用低成本、零门槛的AI技术，让乡村孩子享受到和城市孩子同等优质的教学资源与课堂体验，缩小城乡教育差距；

- 助力乡村振兴：教育振兴是乡村振兴的基石，本项目通过AI技术提升乡村教育质量，为乡村振兴培养更多本土人才，实现长期可持续的乡村发展。

### 6.2 市场分析与痛点洞察

#### 6.2.1 市场规模

根据教育部发布的最新数据，全国共有乡村小学12.8万所，乡村小学专任教师超240万人，留守儿童超600万人。区县教育局教研部门、乡村教育公益组织均有强烈的教研资源统筹与优质教学工具需求，目标用户群体规模庞大，市场空间广阔。

#### 6.2.2 竞品分析

| 竞品类型 | 代表产品 | 核心不足 | 本项目核心优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用教育AI工具 | 猿辅导AI备课、作业帮AI老师 | 脱离乡村教学实际，内容城市化，无乡土化适配，操作门槛高，付费成本高 | 专为乡村教师打造，全程语音交互，乡土化内容适配，零门槛操作，本地化部署零使用成本 |
| 通用大模型 | 文心一言、通义千问 | 无教育场景专属优化，知识点易胡编乱造，无教学经验传承能力，无法适配课堂实时场景 | 用RAG强制锁死知识边界，保障教学严谨性，专属Multi-Agent架构适配教学全场景，核心解决经验传承痛点 |
| 传统备课平台 | 学科网、菁优网 | 仅提供课件素材下载，无AI生成能力，无个性化适配，优质内容付费成本高，乡村学校难以承担 | 不仅提供素材，更提供全流程AI教研支撑，可学习教师教学风格，实现个性化适配，开源模型本地化部署零成本 |
| 教研管理平台 | 区域教研平台 | 仅实现教研流程管理，无经验数字化传承能力，无AI辅助能力，操作复杂，基层学校使用率低 | 以AI实现教研纪要自动生成与成果自动沉淀，操作极简，真正贴合基层教研实际需求 |

#### 6.2.3 核心差异化竞争力

- 场景专属，深度适配乡村教育：从需求调研到产品设计，全程围绕乡村教师的真实教学场景，解决乡村教育的专属痛点，而非通用教育AI的乡村版移植；

- 核心壁垒：教学经验数字化传承：国内首款实现手写教案高精度识别、结构化拆解、风格自动学习、代际传承的教育AI系统，打造教师数字分身，实现从“输血”到“造血”的跨越；

- 极致低门槛，零学习成本：全程采用语音交互为主，核心功能操作步骤≤3步，无需复杂Prompt，乡村教师拿起手机就能用，完全适配乡村教师的使用习惯；

- 低成本可落地，适配乡村现状：支持开源模型本地化部署，一次性部署永久使用，零API调用成本，适配乡村学校有限的预算，无需持续付费；

- 全链路闭环，覆盖教学全场景：打通“教师备课-课堂授课-教研沉淀-课后辅导”全链路，而非单一的备课工具，真正成为乡村教师的全流程教研搭档。

### 6.3 实施计划与里程碑

本项目分6个阶段推进，明确各阶段核心任务、交付物与完成时限，保障项目有序落地：

| 阶段 | 周期 | 核心任务 | 关键里程碑 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：Demo优化与用户验证 | 第1-2个月 | 1. 基于一线教师试用反馈优化功能；2. 提升OCR识别准确率与方言适配性；3. 丰富乡村乡土化教学素材库；4. 对接2所试点乡村小学 | 完成优化版Demo上线，通过3位一线教师全场景验证，与2所乡村小学签订试点协议 | 优化版Demo、用户使用手册、试点合作协议 |
| 第二阶段：微信小程序开发与上线 | 第3-4个月 | 1. 完成Uni-app微信小程序开发；2. 打通家校协同分享链路；3. 完成后端服务重构与高并发适配；4. 小程序提交审核，正式上线 | 微信小程序正式发布上线，核心功能全部落地，支持扫码即用 | 微信小程序、后端接口文档、部署手册 |
| 第三阶段：本地化部署与试点落地 | 第5-6个月 | 1. 完成Ollama开源模型本地部署；2. 为10所试点乡村小学完成本地化部署；3. 开展教师使用培训；4. 收集试点反馈，持续优化功能 | 完成10所乡村小学试点部署，教师使用率≥90%，形成可复制的落地部署方案 | 本地化部署包、试点运营报告、优化版系统 |
| 第四阶段：功能迭代与数字分身落地 | 第7-9个月 | 1. 基于试点反馈完成功能深度优化；2. 落地教师数字分身功能，完成首批教师LoRA轻量化微调；3. 完善区县级教研资源共享平台功能；4. 扩大试点范围至20所乡村小学 | 首批乡村教师专属数字分身落地，区县级共享平台完成开发，试点学校覆盖至20所 | 数字分身功能模块、区县级平台系统、试点扩展报告 |
| 第五阶段：规模化推广与运营 | 第10-12个月 | 1. 与山东省内多地教育局达成合作，实现50所乡村小学规模化覆盖；2. 搭建完整的运营服务体系，提供一对一落地支持；3. 完善商业化落地模式；4. 形成标准化的乡村教育AI落地方案 | 完成50所乡村小学规模化推广，用户留存率≥95%，形成可复制的商业化模式 | 规模化落地报告、标准化运营方案、商业计划书 |
| 第六阶段：长期规划与跨区域拓展 | 1年以上 | 1. 向全国多个省份拓展，实现百所乡村小学覆盖；2. 完善全学科、全学段适配；3. 搭建全国性乡村教育教研资源共享平台；4. 探索公益+商业的可持续运营模式 | 成为国内领先的乡村教育AI普惠平台，实现跨区域规模化推广 | 全国性推广方案、平台级系统、可持续运营体系 |

### 6.4 团队与资源配置

#### 6.4.1 核心团队配置

| 角色 | 人数 | 核心职责 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 | 整体项目统筹、资源协调、商务对接、进度管控 | 具备乡村教育项目经验、AI产品落地经验、团队管理能力 |
| 技术负责人 | 1人 | 技术架构设计、核心代码开发、技术团队管理、技术风险管控 | 精通LangChain、RAG、Multi-Agent开发，具备大模型落地经验 |
| 前端开发工程师 | 2人 | 微信小程序开发、Web前端开发、用户交互优化 | 精通Uni-app、Streamlit、前端开发框架 |
| 后端开发工程师 | 2人 | 后端服务开发、Agent链开发、数据库与向量库开发 | 精通Python、FastAPI、LangChain、MySQL、Milvus |
| AI算法工程师 | 1人 | 模型本地化部署、LoRA微调、OCR与语音识别优化、检索策略优化 | 精通大模型微调、Embedding模型、多模态算法 |
| 产品运营专员 | 2人 | 需求调研、用户运营、试点学校对接、教师培训、反馈收集 | 具备教育行业经验、用户运营能力，熟悉乡村教育场景 |
| 教研顾问 | 2人 | 教学内容审核、课标适配、乡土化教学指导、教研场景适配 | 资深乡村小学教研负责人、特级教师，熟悉乡村教学实际 |

#### 6.4.2 外部资源合作

- 乡村小学合作：与山东省内多所乡村小学达成试点合作，提供真实教学场景验证，一线教师需求反馈；

- 教育局合作：对接区县教育局教研部门，获得政策支持与区域推广资源，推动规模化落地；

- 乡村教育公益组织：与乡村教育公益机构合作，借助公益渠道推广项目，覆盖更多偏远乡村学校；

- 高校合作：与师范类高校、AI领域高校实验室合作，开展教研理论研究与技术优化，提升项目专业性。

### 6.5 预算规划

首期12个月项目总预算约80万元，预算明细如下：

| 预算类别 | 预算金额（万元） | 占比 | 核心用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | 48 | 60% | 核心团队人员工资、社保、福利，教研顾问劳务费用 |
| 技术研发成本 | 12 | 15% | 服务器资源、云服务、模型API调用、开源模型部署、软件授权费用 |
| 试点落地成本 | 8 | 10% | 试点学校部署硬件、教师培训、落地物料、现场支持费用 |
| 运营推广成本 | 7 | 8.75% | 市场推广、商务对接、公益合作、品牌宣传费用 |
| 应急备用金 | 5 | 6.25% | 应对项目突发情况、需求变更、风险处置的备用资金 |

#### 6.6 资金来源规划

- 创新创业大赛奖金：参与国家级、省级创新创业大赛，获取大赛奖金支持；

- 乡村教育公益基金：申请乡村教育、教育公平相关的公益基金资助；

- 政府专项扶持资金：申请教育信息化、乡村振兴相关的政府专项扶持资金；

- 市场化合作收入：为区县教育局、学校提供定制化部署与运营服务，获取服务收入；

- 天使轮融资：项目试点验证完成后，启动天使轮融资，支撑规模化推广。

### 6.7 风险评估与应对措施

| 风险类型 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品落地风险 | 乡村教师不会操作，使用率低，无法真正落地 | 中 | 高 | 1. 全程采用语音交互，极致简化操作步骤，核心功能一键触达；2. 为每所试点学校提供一对一使用培训，制作简易操作视频；3. 培养学校种子用户，以点带面带动使用；4. 基于教师反馈持续优化产品，贴合使用习惯 |
| 技术风险 | 本地化部署模型推理效果不佳，响应速度慢 | 中 | 中 | 1. 采用大小模型搭配方案，轻量化任务用小模型，复杂任务用大模型；2. 优化模型推理参数，采用量化压缩技术，提升推理速度；3. 配置主备模型方案，保障服务稳定；4. 持续优化模型微调效果，贴合乡村教学场景 |
| 规模化推广风险 | 跨区域推广难度大，不同地区学校需求差异大 | 中 | 中 | 1. 先打造区域标杆案例，形成可复制的落地方案，再逐步跨区域推广；2. 与当地教育局、教研部门合作，借助官方渠道推广；3. 采用模块化设计，支持不同地区学校的个性化需求适配；4. 与公益组织合作，借助公益网络覆盖偏远地区 |
| 可持续运营风险 | 项目无持续收入来源，无法长期运营 | 低 | 高 | 1. 探索“公益+商业”的可持续运营模式，基础功能永久免费，定制化服务收取少量费用；2. 为区县教育局提供区域平台部署与运营服务，获取服务收入；3. 申请长期公益基金资助，保障项目持续运营；4. 控制运营成本，本地化部署后无需持续投入，降低运营压力 |
| 合规风险 | 教学内容不合规、学生数据隐私安全问题 | 低 | 高 | 1. 所有教学内容严格贴合教育部课标要求，设置多层内容校验机制，保障内容严谨合规；2. 支持本地化部署，数据不出校，严格遵守《数据安全法》《未成年人网络保护条例》；3. 采用数据加密存储、最小权限原则，保障用户数据隐私安全；4. 所有素材采用开源合规内容，规避版权风险 |

### 6.8 项目预期成果

#### 6.8.1 业务成果

- 首期12个月内，完成山东省内50所乡村小学覆盖，服务乡村教师超1000人，惠及乡村学生超2万人；

- 实现教师单课备课时间缩短85%以上，教研纪要整理效率提升90%以上，课堂知识点学生接受度提升60%；

- 完成超1000份老教师手写教案数字化入库，实现教学经验100%留存与传承，打造首批100位乡村教师专属数字分身；

- 形成可复制、可推广的乡村教育AI落地方案，成为国内乡村教育AI普惠的标杆项目。

#### 6.8.2 社会效益

- 切实为乡村教师减负，提升乡村教师职业幸福感，降低乡村教师流失率；

- 提升乡村课堂教学质量，缩小城乡教育差距，助力教育公平；

- 实现乡村老教师教学经验的永久传承，解决乡村教研断代问题，推动乡村教研体系建设；

- 为留守儿童提供课后辅导支撑，助力乡村孩子健康成长，为乡村振兴奠定教育基础。

#### 6.8.3 知识产权成果

- 项目全量代码开源至GitHub，形成完整的开源项目仓库，助力教育AI开源生态建设；

- 申请软件著作权2-3项，覆盖系统核心功能与技术方案；

- 形成乡村教育AI落地相关的研究报告与学术论文，为乡村教育信息化提供理论参考。

### 6.9 长期发展规划

- 产品迭代：持续优化系统功能，完善全学科、全学段适配，拓展职业教育、特殊教育等更多乡村教育场景，打造全场景乡村教育AI平台；

- 规模化拓展：从山东省逐步拓展至全国多个省份，与更多区县教育局达成合作，实现千所乡村小学、十万级乡村教师覆盖，成为国内乡村教育AI的领军品牌；

- 生态建设：搭建全国性乡村教育教研资源共享平台，让全国各地的乡村教师可以共享优质教学经验与教研成果，形成互助共生的乡村教育生态；

- 模式创新：探索“AI+乡村教育”的可持续发展模式，联动公益组织、师范院校、爱心企业，共同推动乡村教育普惠，让每一所乡村小学、每一位乡村教师、每一个乡村孩子，都能享受到AI技术带来的教育红利。